| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI: Phát hiện bất thường và phân loại lỗi mạng SDN bằng học máy

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Cao Tiến Thành

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Họ tên SV1: Trịnh Hoàng Tú	MSSV: 23DH113972	Lớp: AN2302

Họ tên SV2: Trần Minh Thiện	MSSV: 23DH113375	Lớp: AN2302

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

| STT | NGÀY | NỘI DUNG THỰC HIỆN | XÁC NHẬN CỦA GVHD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13/05/2026 | Thống nhất hướng đề tài; khởi tạo repo, README; phân công Tú (lab SDN), Thiện (ML & báo cáo). |  |
|  | 17/05/2026 | Dựng WSL2/Mininet + os-ken; topology; script thu flow stats; thu Normal/DDoS/Portscan. |  |
|  | 22/05/2026 | Mở rộng dataset; huấn luyện mô hình; thử suy luận phát hiện bất thường trên controller. |  |
|  | 07–08/06/2026 | Hoàn thiện realtime detection bằng XGBoost; soạn Chương 2–3 (phương pháp, môi trường). |  |
|  | 14/06/2026 | Gộp nhánh nhóm; bổ sung Isolation Forest + so sánh đa mô hình; báo cáo kết quả sơ bộ. |  |
|  | 21/06/2026 | Tăng mẫu DDoS; retrain XGB/IF; viết tài liệu realtime/phụ lục; giao Thiện Autoencoder + SMOTE + Ch.1. |  |
|  | 24–25/06/2026 | Xây Autoencoder + SMOTE (train trên Normal thật); cập nhật confusion matrix/ROC/bảng so sánh. |  |
|  | 03/07/2026 | Thêm auto-mitigation: chặn IP khi detect liên tiếp; cấu hình threshold + timeout unblock. |  |
|  | 08/07/2026 | Cross-validation 10-Fold; so sánh baseline; dashboard Flask (alert / blocked IP). |  |
|  | 24/07/2026 | Củng cố pipeline realtime; provenance is_synthetic; đánh giá real-only phục vụ báo cáo trung thực. |  |
|  | 06/08/2026 | Bổ sung Random Forest + timing; bảng Full vs Real-only; hoàn thiện số liệu Ch.4 / Kết luận / phụ lục demo. |  |
|  | 07/08/2026 | Rà soát toàn văn Word–CSV; chuẩn bị demo bảo vệ (controller + dashboard). |  |

NHẬN XÉT CHUNG:

KẾT LUẬN:

Đạt yêu cầu. Đồng ý cho sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

Chưa đạt yêu cầu. Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

|  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 08 năm 2026 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |